KAKU BOOKS  →  THIENTAM

TÀI LIỆU BA & KẾ HOẠCH NÂNG CẤP

Mở rộng codebase hiện hữu thành nền tảng mô hình, video và cộng đồng

QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC Không xây lại dự án. Giữ Next.js App Router, Prisma, PostgreSQL/Supabase, Storage, Admin và API đang chạy; mở rộng theo từng module. NestJS chỉ được tách dần khi quy mô hoặc vận hành thực sự cần.

Phiên bản 2.0  |  Upgrade baseline  |  28/08/2026

# Kiểm soát tài liệu

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục đích | Baseline để BA, UI/UX, FE, BE, QA và DevOps nâng cấp hệ thống hiện hữu, không rewrite. |
| Nguồn chuẩn | Tài liệu codebase Kaku Books do Product Owner cung cấp ngày 28/08/2026. |
| Hiện trạng | Next.js 16.3.1 App Router, TypeScript, Tailwind 4.x, shadcn/ui, Prisma, PostgreSQL/Supabase, JWT jose. |
| Đích sản phẩm | ThienTam - bán mô hình/figure, Video Hub YouTube và cộng đồng có bài viết, like, comment. |
| Quy tắc thay đổi | Backward-compatible, migration theo pha, có rollback; không đổi schema/route phá vỡ trong một lần. |
| Đối tượng | Product Owner, BA, Designer, Frontend, Backend, QA, DevOps, Content/Admin. |

## Cách đọc trạng thái thay đổi

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| GIỮ | Đang hoạt động và phù hợp; chỉ sửa lỗi hoặc bổ sung test. |
| MỞ RỘNG | Tái sử dụng module hiện có, thêm field/use case nhưng giữ contract cũ. |
| REFACTOR | Đổi cấu trúc nội bộ có kiểm soát, không làm thay đổi trải nghiệm public ngoài kế hoạch. |
| THÊM | Module mới hoàn toàn nhưng tích hợp vào kiến trúc hiện hữu. |
| TÙY CHỌN | Chỉ triển khai khi có KPI/tải/vận hành chứng minh nhu cầu. |

LƯU Ý DOMAIN Kết quả kiểm tra công khai ngày 28/08/2026 cho thấy jeftun.net hiện là website Truyện ma Audio & Text với các tab Trang chủ, Truyện ma, Cộng đồng, Premium. Cần xác nhận đây có đúng deployment của Kaku Books hay không trước khi trỏ thương hiệu ThienTam.

# Mục lục

- 1. Quyết định nâng cấp và phạm vi

- 2. Hiện trạng As-Is

- 3. Phân tích khoảng cách

- 4. Thiết kế thương hiệu, navbar và sitemap

- 5. Yêu cầu nghiệp vụ To-Be

- 6. Kiến trúc nâng cấp không rewrite

- 7. Thiết kế dữ liệu và migration

- 8. Authentication và phân quyền

- 9. API contract

- 10. Đặc tả Frontend

- 11. Đặc tả Admin

- 12. SEO, hiệu năng, bảo mật và vận hành

- 13. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

- 14. Lộ trình triển khai

- 15. Rủi ro, rollback và Definition of Done

# 1. Quyết định nâng cấp và phạm vi

## 1.1 Kết luận

Dự án hiện hữu đã có catalog, video, admin, data access, validation, upload và deployment. Viết lại sẽ làm tăng rủi ro hồi quy mà không tạo giá trị tương ứng. Phương án chuẩn là hiện đại hóa tăng dần: làm sạch domain sách, hoàn thiện catalog figure, bổ sung tài khoản khách hàng và cộng đồng, sau đó mới thêm thương mại hoàn chỉnh hoặc tách NestJS.

## 1.2 Mục tiêu kinh doanh

- Chuyển định vị từ cửa hàng sách cũ sang cửa hàng mô hình/figure có thương hiệu ThienTam nhất quán.

- Dùng video YouTube review/unbox để tăng tin cậy và dẫn người xem về sản phẩm.

- Tạo cộng đồng cơ bản để người dùng đăng bài, like và comment, từ đó tăng tần suất quay lại.

- Giữ vận hành admin đơn giản ở giai đoạn đầu, tránh phát sinh hạ tầng phân tán không cần thiết.

- Chuẩn hóa contract và dữ liệu để có thể tách Backend NestJS sau này mà không đổi toàn bộ Frontend.

## 1.3 Phạm vi theo ưu tiên

| Ưu tiên | Phạm vi | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| P0 | Audit deployment/domain; đổi text sách → mô hình; sửa metadata và branding | Website đúng nhận diện, không còn nội dung legacy nhìn thấy. |
| P1 | Mở rộng catalog figure, video, SEO, responsive và accessibility | Storefront hiện hữu tốt hơn nhưng không đổi kiến trúc. |
| P2 | Customer auth + community post/like/comment/report | Có cộng đồng hoạt động và kiểm duyệt tối thiểu. |
| P3 | Wishlist, cart, checkout COD, order | Nếu mục tiêu là bán trực tiếp thay vì chỉ trưng bày/liên hệ. |
| P4 | Tách NestJS theo Strangler Pattern | Chỉ khi team/backend scale hoặc tích hợp ngoài tăng mạnh. |

NGOÀI PHẠM VI MẶC ĐỊNH Marketplace nhiều người bán, livestream, chat riêng, ví/điểm thưởng, đấu giá, AI recommendation, AR và cổng thanh toán thật không thuộc bản nâng cấp đầu tiên.

# 2. Hiện trạng As-Is

## 2.1 Stack đang sử dụng

| Lớp | Công nghệ hiện tại | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js 16.3.1 App Router + TypeScript | GIỮ |
| UI | Tailwind CSS 4.x + shadcn/ui + Lucide + Sonner | GIỮ / chuẩn hóa token |
| Form | React Hook Form + Zod | GIỮ |
| API | Next.js Route Handlers dưới src/app/api | GIỮ trong P0-P3 |
| Data | Prisma + PostgreSQL Supabase | GIỮ / mở rộng migration |
| Storage | Supabase Storage | GIỮ |
| Auth | JWT jose, cookie admin_session, ADMIN_PASSWORD | GIỮ tạm; REFACTOR dần |
| Deploy | Vercel + Supabase | GIỮ |

## 2.2 Route và module hiện hữu

| Khu vực | Đường dẫn hiện tại | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | src/app/(storefront)/page.tsx | MỞ RỘNG các section figure/video/community. |
| Sản phẩm | products/page.tsx; products/[slug]/page.tsx | GIỮ route, bổ sung filter và field figure. |
| Video | videos/page.tsx | MỞ RỘNG phân loại và liên kết sản phẩm. |
| Admin | src/app/admin/{products,categories,videos} | GIỮ; thêm community/users/orders theo phase. |
| API | src/app/api/{products,categories,videos,auth} | GIỮ contract; bổ sung /api/v1 khi cần. |
| Data layer | src/lib/{repositories,services,validations} | GIỮ pattern; thêm domain mới cùng quy ước. |

## 2.3 Nợ kỹ thuật đã biết

- Tên Kaku Books, biến author và nội dung 'sách' chưa phù hợp domain figure.

- Admin dùng một mật khẩu môi trường, chưa có user/role/audit đầy đủ.

- Thiếu logging, monitoring, structured error và correlation id cho production.

- SEO động, sitemap, structured data và liên kết social chưa hoàn thiện.

- Tài liệu ghi middleware/proxy chưa nhất quán; với Next.js 16 cần giữ cách đặt file phù hợp phiên bản đang chạy và test trên Vercel.

# 3. Phân tích khoảng cách

| Năng lực | Hiện có | Đích | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| Catalog | Category, Product | Thông tin figure đầy đủ | MỞ RỘNG Product; không tạo catalog mới. |
| Video | CRUD YouTube cơ bản | Hub + category + product link | MỞ RỘNG Video và relation. |
| Customer | Chưa có | Đăng ký/đăng nhập/hồ sơ | THÊM User + session/refresh. |
| Community | Chưa có trong docs | Post, ảnh, like, comment, report | THÊM module/community routes. |
| Commerce | Giá + stock, chưa có order | Cart/checkout COD/order | THÊM ở P3 nếu xác nhận bán trực tiếp. |
| Admin auth | Một ADMIN_PASSWORD | Role ADMIN/MODERATOR | Chuyển tiếp dual-auth, không cắt ngay. |
| Backend | Next Route Handlers | NestJS tùy quy mô | TÙY CHỌN, migrate từng domain. |
| Observability | Chưa rõ | Error/log/trace/analytics | THÊM nền tảng tối thiểu. |

## 3.1 Nguyên tắc tương thích

- Không đổi /products thành /models ngay; nếu cần URL mới thì dùng alias/redirect 301 sau khi SEO ổn định.

- Không xóa author ngay. Thêm field figure mới, ngừng ghi author, backfill, rồi xóa ở migration sau tối thiểu hai bản phát hành.

- Không thay response API cũ. Field mới là optional; endpoint mới dùng /api/v1 khi contract khác đáng kể.

- Mọi migration production phải có backup, dry-run, backfill script, metric kiểm tra và kế hoạch rollback.

# 4. Thiết kế thương hiệu, navbar và sitemap

## 4.1 Design tokens

| Token | Hex | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Primary / Copper Orange | #D66A3A | CTA, active, giá, điểm nhấn |
| Secondary / Deep Charcoal | #0D1117 | Navbar, footer, heading |
| Accent / Muted Gold | #D8B26E | Badge collector, viền cao cấp |
| Surface / Warm Ivory | #F6F0E5 | Nền và card sáng |
| Text / Ink | #1D232D | Nội dung chính |
| Muted | #667085 | Metadata và mô tả phụ |

## 4.2 Navbar đề xuất

| Tab/Control | Desktop | Mobile |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | Tab / | Trong drawer |
| Mô hình | Tab /products + mega menu category | Tab/drawer + filter sheet |
| Video | Tab /videos | Trong drawer |
| Cộng đồng | Tab /community | Trong drawer |
| Tìm kiếm | Ô tìm kiếm hoặc command palette | Icon mở full-screen search |
| Yêu thích | Icon khi P3 bật | Trong account/menu |
| Giỏ hàng | Icon + badge khi P3 bật | Icon + badge |
| Thông báo | Icon + badge khi đăng nhập | Trong header/account |
| Tài khoản | Avatar dropdown / nút đăng nhập | Drawer bottom |

## 4.3 Sitemap giữ route cũ

| Route | Trạng thái | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| / | MỞ RỘNG | Hero, sản phẩm nổi bật/mới, video mới, bài cộng đồng nổi bật. |
| /products | GIỮ | Danh sách figure với search/filter/sort/pagination. |
| /products/[slug] | GIỮ | Chi tiết figure, gallery, specs, stock, video liên quan. |
| /videos | GIỮ | Video Hub YouTube. |
| /community | THÊM P2 | Feed, composer, topic filter. |
| /community/posts/[id] | THÊM P2 | Chi tiết bài, like, comment. |
| /auth/*; /account/* | THÊM P2 | Customer auth và hồ sơ. |
| /wishlist; /cart; /checkout | THÊM P3 | Thương mại đầy đủ khi được duyệt. |
| /admin/community; /admin/users | THÊM P2 | Kiểm duyệt và quản lý thành viên. |
| /admin/orders | THÊM P3 | Quản lý đơn hàng. |

# 5. Yêu cầu nghiệp vụ To-Be

## 5.1 Catalog figure

| ID | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-CAT-01 | Danh sách giữ endpoint/route hiện tại; thêm filter category, brand, series, scale, price, in-stock và status. |
| FR-CAT-02 | Chi tiết hiển thị gallery, short description, description, brand, series, scale, material, dimensions, stock và trạng thái pre-order. |
| FR-CAT-03 | Slug duy nhất; sản phẩm inactive không xuất hiện public nhưng admin vẫn truy cập được. |
| FR-CAT-04 | Giá và tồn kho được tính/kiểm tra ở server; client không phải nguồn sự thật. |
| FR-CAT-05 | Legacy author chỉ đọc trong giai đoạn chuyển tiếp và không xuất hiện trên UI mới. |

## 5.2 Video

- Admin dán URL YouTube; hệ thống parse youtubeId, từ chối URL không hợp lệ và cảnh báo trùng.

- Video có category/status/order và có thể liên kết nhiều sản phẩm qua VideoProduct.

- Storefront lazy-load thumbnail/player, ưu tiên youtube-nocookie.com và không autoplay có âm thanh.

- Nếu YouTube API không cấu hình, admin nhập title/description thủ công và thumbnail sinh từ youtubeId.

## 5.3 Customer và cộng đồng

| ID | Yêu cầu |
| --- | --- |
| FR-AUTH-01 | Đăng ký bằng email, password và displayName; email duy nhất; password hash Argon2id hoặc bcrypt cost phù hợp. |
| FR-COM-01 | Thành viên tạo bài text và tối đa 10 ảnh; nội dung 1-5.000 ký tự; có topic tùy chọn. |
| FR-COM-02 | Chủ bài sửa/xóa mềm bài của mình; moderator/admin có thể ẩn và ghi lý do. |
| FR-COM-03 | Like/unlike idempotent; mỗi user tối đa một LIKE trên một target. |
| FR-COM-04 | Comment và reply một cấp hiển thị; comment bị xóa giữ placeholder nếu còn reply. |
| FR-COM-05 | Feed phân trang cursor, sort mới nhất/mức tương tác; public chỉ thấy nội dung PUBLISHED. |
| FR-COM-06 | Report yêu cầu reason; một user không tạo report trùng chưa xử lý cho cùng target. |
| FR-NOT-01 | Thông báo khi bài được comment/reply/like theo rule chống spam; có mark read/all read. |

## 5.4 Thương mại P3 - cần Product Owner xác nhận

ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH Docs hiện tại có giá và tồn kho nhưng chưa mô tả giỏ hàng/đơn hàng. Nếu website chỉ giới thiệu và chốt đơn qua liên hệ, không triển khai P3. Nếu bán trực tiếp, P3 tối thiểu gồm wishlist, cart, địa chỉ, checkout COD, order và admin order.

- Cart thêm/cập nhật/xóa item và kiểm tra stock tại server.

- Checkout tạo snapshot tên, SKU, giá và địa chỉ trong transaction.

- Trạng thái order: PENDING → CONFIRMED → PACKING → SHIPPING → COMPLETED; nhánh CANCELLED.

- Chỉ cho khách hủy khi PENDING; admin có audit log khi đổi trạng thái.

# 6. Kiến trúc nâng cấp không rewrite

## 6.1 Kiến trúc mục tiêu gần

Trong P0-P3, dự án vẫn là một Next.js application. Storefront, Admin và Route Handlers cùng deploy trên Vercel; Prisma truy cập PostgreSQL Supabase; ảnh đi vào Supabase Storage. Kiến trúc này phù hợp khi team nhỏ, traffic vừa và nghiệp vụ chưa cần worker/service độc lập.

| Tầng | Vị trí | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| UI | src/app + src/components | Server/Client Components, layout, form và interaction. |
| Route Handler | src/app/api | HTTP contract, auth check, parse request, response mapping. |
| Service | src/lib/services | Business rule, transaction orchestration, permission. |
| Repository | src/lib/repositories | Prisma query, include/select và persistence. |
| Validation | src/lib/validations | Zod schema dùng ở boundary. |
| Infrastructure | src/lib/auth, storage, telemetry | JWT/cookie, Supabase, logging và external adapter. |

## 6.2 Cấu trúc thư mục bổ sung

- src/app/(storefront)/community/{page.tsx,posts/[id]/page.tsx}

- src/app/(storefront)/auth/{login,register}/page.tsx và account/*

- src/app/api/community/{feed,posts,comments,reactions,reports}/...

- src/app/api/customer-auth/{register,login,refresh,logout,me}/...

- src/components/community/{PostCard,PostComposer,CommentThread,ReactionButton}

- src/lib/{repositories,services,validations}/community.* và customer-auth.*

- src/app/admin/{community,users}/...; P3 thêm orders.

## 6.3 Khi nào mới tách NestJS

- Có nhiều client ngoài web (mobile, partner API) cần contract độc lập.

- Job nền, webhook, realtime hoặc tích hợp thanh toán/vận chuyển vượt giới hạn request Vercel.

- Team Backend vận hành release cadence riêng hoặc domain có tải/scale khác nhau rõ rệt.

- Observability cho thấy latency/error không thể giải quyết hiệu quả trong monolith hiện tại.

## 6.4 Strangler Pattern cho NestJS (P4)

- Bước 1: chuẩn hóa endpoint mới dưới /api/v1 và sinh OpenAPI contract.

- Bước 2: dựng NestJS dùng chung PostgreSQL nhưng có Prisma client/migration ownership rõ ràng.

- Bước 3: di chuyển module ít rủi ro trước (videos), sau đó community; catalog/order sau cùng.

- Bước 4: Next.js Route Handler làm BFF/proxy hoặc gọi API NestJS server-side; giữ payload cũ.

- Bước 5: đo traffic/error, chuyển theo feature flag; rollback bằng cách đổi routing về handler cũ.

# 7. Thiết kế dữ liệu và migration

## 7.1 Model hiện hữu - giữ nguyên

| Model | Quyết định | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Category | GIỮ | Có thể thêm description, imageUrl, isActive, sortOrder sau. |
| Product | MỞ RỘNG | Giữ id/slug/category/price/stock/status và mapping column hiện có. |
| Video | MỞ RỘNG | Giữ youtubeUrl/youtubeId; thêm slug/status/category/relations khi cần. |

## 7.2 Field bổ sung Product

| Field | Kiểu | Migration | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| sku | String? @unique | Nullable → backfill → required nếu cần | Mã quản lý kho. |
| brand | String? | Add nullable | Hãng sản xuất. |
| series | String? | Add nullable | Anime/game/collection. |
| scale | String? | Add nullable | 1/7, 1/8, Nendoroid... |
| material | String? | Add nullable | PVC, ABS, resin... |
| dimensions | String? | Add nullable | Kích thước hiển thị. |
| productStatus | enum | Default IN_STOCK | IN_STOCK, PREORDER, SOLD_OUT, DISCONTINUED. |
| preorderEndsAt | DateTime? | Add nullable | Hạn đặt trước. |
| seoTitle/seoDescription | String? | Add nullable | Metadata tùy chỉnh. |

## 7.3 Entity cộng đồng

| Entity | Field chính | Ràng buộc |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, passwordHash, displayName, avatarUrl, role, status | email unique; soft disable. |
| RefreshSession | id, userId, tokenHash, expiresAt, revokedAt | Chỉ lưu hash; revoke theo device/session. |
| Post | id, authorId, content, topicId, status, counters, timestamps | Soft delete; index status+createdAt. |
| PostMedia | id, postId, url, path, type, width, height, sortOrder | onDelete Cascade; max 10 qua service. |
| Comment | id, postId, authorId, parentId, content, status | Reply depth UI=1; index postId+createdAt. |
| Reaction | id, userId, targetType, targetId, type | unique user+targetType+targetId+type. |
| SavedPost | userId, postId, createdAt | composite unique. |
| Report | reporterId, targetType, targetId, reason, status, reviewerId | Chống report trùng pending. |
| Notification | userId, actorId, type, entityType, entityId, readAt | Không tự notify chính mình. |

## 7.4 Quan hệ Video - Product

Thêm bảng nối VideoProduct(videoId, productId, sortOrder, createdAt) với khóa duy nhất (videoId, productId). Cách này giữ Video hiện tại, hỗ trợ một video liên kết nhiều figure và một figure xuất hiện trong nhiều video.

## 7.5 Entity thương mại P3

- Wishlist(userId, productId), unique composite.

- Cart(id, userId), CartItem(cartId, productId, quantity, createdAt, updatedAt).

- Address(userId, fullName, phone, province, district, ward, line1, isDefault).

- Order(code, userId, status, subtotal, discount, shippingFee, total, addressSnapshot, note).

- OrderItem(orderId, productId?, skuSnapshot, nameSnapshot, priceSnapshot, quantity, imageSnapshot).

- OrderStatusHistory(orderId, fromStatus, toStatus, actorId, note, createdAt).

## 7.6 Trình tự migration an toàn

- Backup database và kiểm tra restore trên môi trường staging.

- Add column/table theo hướng nullable hoặc có default; không rename/drop trong migration đầu.

- Deploy code dual-read/dual-write nếu cần; chạy backfill idempotent theo batch.

- So sánh row count, null rate, duplicate và sample dữ liệu; ghi metric migration.

- Chuyển read path sang field mới bằng feature flag; quan sát ít nhất một release.

- Ngừng write legacy; chỉ drop/rename sau tối thiểu hai bản phát hành và có rollback SQL.

# 8. Authentication và phân quyền

## 8.1 Giai đoạn chuyển tiếp

Admin auth bằng ADMIN_PASSWORD và cookie admin_session vẫn được giữ để không khóa vận hành hiện tại. Customer auth mới dùng User trong database. Khi ổn định, tạo user ADMIN, bật role-based auth cho /admin và giữ cơ chế cũ sau feature flag trong một khoảng rollback; cuối cùng mới xóa ADMIN_PASSWORD.

| Vai trò | Quyền |
| --- | --- |
| GUEST | Xem catalog, video và bài public. |
| MEMBER | Quản lý hồ sơ; tạo/sửa/xóa nội dung của mình; like/comment/report; P3 mua hàng. |
| MODERATOR | Ẩn/khôi phục bài/comment, xử lý report, khóa tương tác theo policy. |
| ADMIN | Toàn quyền catalog, video, user, moderation, order và cấu hình. |

## 8.2 Token và cookie

- Access token 15 phút, HttpOnly + Secure + SameSite=Lax; refresh session 7-30 ngày theo chính sách.

- Lưu refresh token dạng hash; rotation mỗi lần refresh; phát hiện reuse thì revoke session family.

- CSRF protection cho mutation dựa trên cookie; kiểm tra Origin/Host và token CSRF nếu cần.

- Rate limit login/register/forgot password/comment/reaction/report theo IP và user.

- Không log token, password, cookie, phone/address đầy đủ hoặc URL upload ký số.

# 9. API contract

## 9.1 Endpoint hiện hữu - không phá vỡ

| Method | Endpoint | Quyền | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/products | Public | GIỮ; thêm query/filter optional. |
| POST/PUT/DELETE | /api/products | Admin | GIỮ; mở rộng validation. |
| GET/CRUD | /api/categories | Public/Admin | GIỮ. |
| GET/CRUD | /api/videos | Public/Admin | GIỮ; thêm productIds optional. |
| POST | /api/auth/login | Admin | GIỮ tạm; nên đổi namespace /api/admin-auth sau. |

## 9.2 Customer auth mới

| Method | Endpoint | Request/Response chính |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/customer-auth/register | email, password, displayName → user |
| POST | /api/customer-auth/login | email, password → cookie + user |
| POST | /api/customer-auth/refresh | cookie → rotated cookie |
| POST | /api/customer-auth/logout | revoke session + clear cookie |
| GET | /api/customer-auth/me | current user hoặc 401 |

## 9.3 Community API

| Method | Endpoint | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/community/feed?cursor=&topic=&sort= | Public; cursor pagination. |
| POST | /api/community/posts | Member; content + mediaIds/topicId. |
| GET/PATCH/DELETE | /api/community/posts/[id] | Public/owner/moderator; soft delete. |
| GET/POST | /api/community/posts/[id]/comments | Cursor pagination; Member để tạo. |
| PATCH/DELETE | /api/community/comments/[id] | Owner/moderator. |
| PUT/DELETE | /api/community/reactions | Idempotent; targetType + targetId + type. |
| POST | /api/community/reports | Member; reason + detail. |
| GET/PATCH | /api/notifications | Member; list/mark read. |

## 9.4 Chuẩn response và lỗi

Success trả { data, meta? }; error trả { error: { code, message, fieldErrors?, requestId } }. HTTP status tối thiểu: 400 validation, 401 unauthenticated, 403 forbidden, 404 not found, 409 conflict/duplicate, 413 payload too large, 429 rate limited, 500 unexpected. Không trả stack trace ở production.

| Query | Quy ước |
| --- | --- |
| Pagination list ổn định | page, pageSize; meta total/pageCount cho products hiện hữu. |
| Feed liên tục | cursor, limit; meta nextCursor, hasMore. |
| Sort | Whitelist field; không truyền trực tiếp tên column vào Prisma. |
| Filter | Zod preprocess number/boolean/date; giới hạn độ dài và số lượng. |
| Idempotency | Reaction dùng PUT/DELETE; checkout P3 dùng Idempotency-Key. |

# 10. Đặc tả Frontend

## 10.1 Nguyên tắc Next.js

- Server Components cho page/list/detail và SEO; Client Components chỉ cho interaction thực sự.

- Dùng next/image với remotePatterns chỉ cho host cần thiết; ảnh community cần policy và placeholder.

- searchParams là nguồn trạng thái filter/sort để link có thể chia sẻ và back/forward đúng.

- revalidateTag/revalidatePath sau mutation admin; tránh force-dynamic toàn site nếu không cần.

- Form dùng React Hook Form + Zod; lỗi server map về field và toast không thay thế lỗi inline.

- Like/save optimistic, rollback khi thất bại; composer giữ draft khi network lỗi.

## 10.2 Mapping file triển khai

| File/khu vực | Hành động |
| --- | --- |
| (storefront)/page.tsx | Giữ; thay copy/hero và thêm section Video mới + Community preview. |
| products/page.tsx | Giữ; thêm filter bar/sheet, URL state, empty/loading/error. |
| products/[slug]/page.tsx | Giữ; thêm specs figure, gallery và related videos. |
| videos/page.tsx | Giữ; category chips, responsive grid, lazy player/modal. |
| community/page.tsx | Thêm; feed + composer gate + sort/topic filter. |
| community/posts/[id]/page.tsx | Thêm; post detail + comment thread. |
| components/layout/Header.tsx | Refactor navbar theo 4 tab; feature flag cho cart/notification. |
| components/product/* | Giữ; rename copy Books→Figures, thêm badge/status/spec. |
| components/community/* | Thêm component domain, không đặt tất cả vào components/ui. |

## 10.3 Trạng thái UI bắt buộc

- Loading dùng skeleton đúng cấu trúc; không dùng spinner full-page cho list.

- Empty state có lý do và CTA; filter empty cho phép xóa bộ lọc.

- Error state có Retry và requestId; không lộ lỗi kỹ thuật.

- 401 giữ returnUrl để đăng nhập xong quay lại; 403 giải thích thiếu quyền.

- Mobile drawer/filter sheet không khóa scroll sai; focus trap và Esc hoạt động.

- WCAG 2.1 AA: keyboard, focus visible, contrast, label, alt text, reduced motion.

# 11. Đặc tả Admin

| Màn hình | Hiện trạng | Nâng cấp |
| --- | --- | --- |
| /admin/products | Có CRUD | Thêm SKU/brand/series/scale/material/status/SEO; preview storefront. |
| /admin/categories | Có CRUD | Thêm image, active, sortOrder; chặn xóa khi còn product. |
| /admin/videos | Có CRUD | Thêm category, status, sortOrder, product link và duplicate warning. |
| /admin/community | Chưa có | Queue report, post/comment detail, hide/restore, action reason. |
| /admin/users | Chưa có | Search, status, role; không hiển thị password/token. |
| /admin/orders | P3 | List/detail/status history, note và export giới hạn quyền. |

## 11.1 Audit log

Mọi hành động nhạy cảm của admin/moderator phải lưu actorId, action, entityType, entityId, before/after đã lọc dữ liệu nhạy cảm, reason, IP hash/requestId và createdAt. Không cho sửa/xóa audit log từ UI thông thường.

# 12. SEO, hiệu năng, bảo mật và vận hành

## 12.1 SEO

- generateMetadata động cho product/video/post public; canonical tuyệt đối theo domain production.

- Sitemap chia product/video/community; loại nội dung inactive, deleted hoặc private.

- JSON-LD Product, BreadcrumbList, VideoObject; không khai báo rating/availability sai dữ liệu thực.

- Redirect 301 nếu đổi /products sang /models; không đổi route chỉ để đẹp URL trong P0.

- Open Graph/Twitter image có fallback; kiểm tra Vietnamese title/description không bị cắt bất thường.

## 12.2 Hiệu năng

| Chỉ số | Mục tiêu ban đầu |
| --- | --- |
| LCP | ≤ 2,5s tại p75 mobile |
| INP | ≤ 200ms tại p75 |
| CLS | ≤ 0,1 |
| API GET p95 | ≤ 500ms không tính external API |
| Mutation p95 | ≤ 800ms |
| Error rate 5xx | < 1% theo route; alert theo burn rate |

## 12.3 Bảo mật

- Security headers: CSP phù hợp YouTube/Supabase, HSTS ở production, frame-ancestors, nosniff và referrer policy.

- Upload validate MIME bằng magic bytes, size, dimensions; random path; không tin filename; xóa orphan bằng job.

- Sanitize/escape user content; không render HTML tùy ý; link external thêm rel phù hợp.

- Prisma query dùng select tối thiểu; tránh trả passwordHash/tokenHash/internal path.

- Rate limit và anti-abuse cho auth, composer, comment, reaction, report; khóa user theo status.

- Dependency scanning, secret scanning, migration review và backup/restore drill định kỳ.

## 12.4 Observability và analytics

- Structured log JSON: requestId, route, method, status, latency, userId đã pseudonymize; không log PII nhạy cảm.

- Sentry hoặc tương đương cho FE/BE error; source map private; release/version tagging.

- Health check database/storage; dashboard error rate, p95, login failure, upload failure và moderation queue.

- Product events: view_item, search, filter, view_video, click_video_product, create_post, like, comment; P3 thêm add_to_cart và purchase.

# 13. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

## 13.1 Chiến lược test

| Loại | Phạm vi |
| --- | --- |
| Unit | Zod schema, YouTube parser, permission, price/status transition, utility. |
| Repository integration | Prisma query với database test; unique/cascade/index/transaction. |
| API integration | Auth, validation, status code, permission, pagination, idempotency. |
| Component | Form, filter, composer, reaction, error/loading/empty. |
| E2E Playwright | Public browse; admin CRUD; customer auth; post/like/comment/report; P3 checkout. |
| Non-functional | Lighthouse, accessibility, upload abuse, rate limit, backup restore. |

## 13.2 Acceptance criteria release P2

- Không còn text 'sách' trên các màn public/admin thuộc phạm vi figure; không làm mất dữ liệu Product hiện có.

- Route /products, /products/[slug], /videos và admin CRUD hiện hữu vẫn chạy sau migration.

- Khách xem được feed; member tạo/sửa/xóa bài của mình, like/unlike và comment; quyền sai trả 403.

- Counter không âm, reaction không trùng; xóa mềm không làm vỡ thread/comment count.

- Moderator xử lý report và hành động có audit log; nội dung ẩn không xuất hiện public.

- Upload sai MIME/quá size bị chặn; ảnh hợp lệ hiển thị responsive và có alt phù hợp.

- SEO metadata, sitemap, robots và canonical dùng đúng domain production đã xác nhận.

- E2E critical path pass trên preview và production smoke test; rollback đã được diễn tập ở staging.

# 14. Lộ trình triển khai

| Pha | Thời lượng gợi ý | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| P0 - Audit & cleanup | 3-5 ngày | Chốt repo/deployment/domain; backup; inventory route/schema; sửa copy/brand/metadata. |
| P1 - Catalog & video | 1-2 tuần | Field figure, filter/detail, video-product link, SEO/performance. |
| P2A - Auth | 1 tuần | User/session, customer auth, account shell, RBAC nền. |
| P2B - Community | 2-3 tuần | Feed, composer, media, like, comment, report, moderation. |
| P3 - Commerce | 2-4 tuần | Chỉ khi duyệt: wishlist/cart/COD/order/admin order. |
| P4 - NestJS | Theo nhu cầu | Contract-first, migrate module từng phần, feature flag và rollback. |

## 14.1 Gate trước mỗi pha

- Scope/acceptance criteria được Product Owner duyệt; schema/API review có FE, BE, QA.

- Migration và rollback script được test staging; dữ liệu mẫu/seed cập nhật.

- Feature flag mặc định off nếu thay đổi có thể ảnh hưởng production.

- Monitoring dashboard và smoke test sẵn sàng trước khi bật traffic.

# 15. Rủi ro, rollback và Definition of Done

## 15.1 Risk register

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Domain jeftun.net không trỏ đúng dự án | Cao | Xác minh DNS, Vercel project, env và owner trước release; không deploy đè. |
| Rename Books làm hỏng dữ liệu/SEO | Cao | Đổi copy trước; add/backfill field; redirect có theo dõi; drop trễ. |
| Admin dual-auth gây khóa vận hành | Cao | Feature flag, giữ login cũ có hạn, recovery runbook và audit. |
| Community spam/nội dung xấu | Cao | Rate limit, report, moderation queue, soft delete, user status. |
| Counter like/comment sai | Trung bình | Unique constraint, transaction và reconciliation job. |
| Upload tăng chi phí/rủi ro | Trung bình | Limit, resize, lifecycle cleanup, quota và alert. |
| Tách NestJS quá sớm | Trung bình | Dùng trigger định lượng; migrate từng module, không big-bang. |

## 15.2 Kế hoạch rollback chuẩn

- Tắt feature flag UI/API mới và route traffic về implementation cũ.

- Rollback application trước; không rollback migration additive nếu code cũ vẫn tương thích.

- Nếu data corruption: đóng mutation, restore snapshot/point-in-time và chạy reconciliation có phê duyệt.

- Lưu release tag, migration id, owner quyết định, timeline và postmortem cho sự cố nghiêm trọng.

## 15.3 Definition of Done

- Code review, typecheck, lint, unit/integration/E2E critical path đều pass.

- Schema migration, backfill, rollback và seed đã chạy thành công ở staging.

- API contract/OpenAPI và tài liệu BA được cập nhật cùng release.

- Responsive, accessibility, Vietnamese copy, loading/empty/error/permission states đã QA.

- Security checklist, rate limit, upload validation, logging redaction và dependency scan hoàn tất.

- Monitoring/alert/dashboard, backup và production smoke test có bằng chứng.

- Product Owner nghiệm thu theo acceptance criteria; không còn blocker P0/P1.

BƯỚC BẮT ĐẦU ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ Thực hiện P0 trước: xác minh repo và deployment nào thật sự thuộc Kaku Books, tạo backup Supabase, chụp inventory route/schema/env, rồi mới đổi branding và thêm migration. Đây là điểm kiểm soát quan trọng nhất để không sửa nhầm sản phẩm đang chạy.